# 采购合同协议书

采购合同编号：YBZBCB-2026-006

采购人(全称):  城步苗族自治县城龙高速项目建设协调指挥部 (甲方)

供应商(全称):  湖南柏垚工程建设有限公司 (乙方)

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中 华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协 议 书 。

### 一 .项目信息

1、采购项目名称：城龙高速公路附属设施恢复三改工程项目(五团镇) 第二批

2、 委 托 代 理 编 号 ：               YBZBCB-2026-006

3、项目内容：城龙高速公路(第二批)三改工程项目(见附件或招标文 件)

### 二、甲方责任与义务

1、负责协调工程用地，满足施工需要；

2、负责项目实施涉及的用地、青苗补偿；

3、乙方违反相关规定的，甲方有权终止合同。

### 三、乙方责任与义务

1、进场前乙方应按相关规定办理保险、民工工资保障等手续，严格遵守相 关的廉政、环境保护、水土保持、安全等相关法律法规；

2、现场管理、材料使用、施工质量等均应符合相关规范规定要求，服从监 理单位管理，工程质量、安全的一切责任全部由乙方负责；

3、严格按设计文件(或现场放样)施工，施工方案的变更应通过权属人或

村组、监理单位签字同意，否则不予认可；

5、负责办理项目实施涉及的驻地建设、便道修建、设备搬运等相关事宜， 因施工不当造成的损失由乙方自行负责。

#### 四 、违约责任

本合同涉及群众生产生活，除不可抗力外不得以任何理由停工或延长工期， 否则因乙方原因造成的全部损失由乙方负责赔偿。

#### 五、合同金额

1、合同金额小写：  ¥1325368元大写：壹佰叁拾贰万伍仟叁佰陆拾捌

2、具体标的见附件。

3、合同价格形式：  单价承包合同，按实计量，最终结算金额以合同总价 为最高限额，超出部分不予支付。

六 、履行合同的时间、地点及方式_

起始日期：  2026 年 3 月 10  日，完成日期：2026  年 5  月  10    日。总日

历天数：  60 天。

地点：  城步苗族自治县五团镇

结算方式：  工程完工验收经结算评审后付款(付款期时间根据甲方争取不 可预见经费进度确定),质量责任缺陷期一年，质保金3%。

七、付款方式：  银行转帐

八、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☑ 提请仲裁       □向人民法院提起诉讼

#### 九、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、 矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1、在采购或合同履行过程中乙方做出的承诺以及双方协商达成的变更

或补充协议

2、成交通知书

3、响应文件

4、采购合同格式条款及其附件

5、专用合同条款

6、通用合同条款(如果有)

7、标准、规范及有关技术文件、图纸，已标价工程量清单或预算书(如果 有)

8、其他合同文件。

### 十、合同生效

本合同自  甲乙双方签字盖章后生效。

### 十一、合同份数

本合同 一 式 四 份，采购人执       份，供应商执       份，监管部门    份，采购代理机      份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  2026 年3  月10 日

合同订立地点：  城步苗族自治县城龙高速项目建设协调指挥部二楼

甲方：(公章)

法定代表人：

或委托代理人：                   物

电 话 ：   13975966661

乙方：(公章)

法定代表人：      龙  的  记龙  i  n        或委托代 理的人：

电话：       13117593399

传 真 ：                           传真：

开户银行：  中国建设银行股份有限公 司 城 步 支 行

帐号：43050165790800000868